Plan de Ejecución y Roadmap
Sistema de Gestión Comercial

Este documento define el cronograma de ejecución del proyecto, secuenciado en 5 fases principales acorde a la línea de tiempo establecida y enfocado en cumplir los requisitos funcionales mediante etapas cortas y objetivos.

| Fase | Fecha Límite | Etapas Cortas y Tareas Específicas |
| --- | --- | --- |
| Fase 01: SRS | 03 de Septiembre | Etapa 1: Definición Formal • Redacción de requisitos funcionales y no funcionales. • Definición de alcances, usuarios y matriz de trazabilidad. |
| Fase 02: Arquitectura | 03 de Septiembre | Etapa 1: Estructura del Proyecto • Definición del patrón arquitectónico en capas. • Configuración inicial del repositorio (React, FastAPI). • Modelado y estructuración inicial de PostgreSQL. |
| Fase 03: Front-End | 08 de Octubre | Etapa 1: Base y Autenticación • Setup de React Router, Tailwind y layout principal (Sidebar). • Formulario de Login y Registro de Usuarios [RF-01]. • Pantalla de Recuperación de Cuenta [RF-02]. Etapa 2: Catálogo e Inventario • Tabla de listado interactiva para Productos [RF-04, RF-05]. • Formularios con validaciones para Alta/Edición de Productos [RF-03]. • Componentes visuales de historial y alertas de stock [RF-06, RF-07]. Etapa 3: Entidades y Compras • Listados y formularios CRUD para Proveedores [RF-08, RF-09]. • Listados y formularios CRUD para Clientes [RF-12, RF-13]. • Pantalla de generación de Órdenes de Compra con selector múltiple [RF-10]. Etapa 4: Ventas y Pagos • Interfaz interactiva para Pedidos de Venta (tipo carrito) [RF-14]. • Interfaz para Generación de Presupuestos [RF-11]. • Vistas de gestión de pagos y conciliación de facturas [RF-16 al RF-20]. Etapa 5: Dashboard y Analítica • Maquetación de tarjetas (KPIs) para ingresos y márgenes [RF-21, RF-25]. • Integración de librería de gráficos para tendencias [RF-22]. • Tablas de ranking (productos/proveedores) [RF-23, RF-24]. • Filtros de fecha globales y botones de exportación [RF-28, RF-29]. |
| Fase 04: Back-End | 12 de Noviembre | Etapa 1: Core y Seguridad • autenticación JWT [RF-01, RF-02]. • Endpoints CRUD de Productos y control de inventario [RF-03 al RF-07]. Etapa 2: Lógica Transaccional • Endpoints CRUD de Clientes y Proveedores [RF-08, RF-09, RF-12, RF-13]. • Lógica de validación para Pedidos de Venta y Compras [RF-10, RF-14]. Etapa 3: Facturación y Reportes • Integración con API de MercadoPago y endpoints de conciliación [RF-16 al RF-20]. • Algoritmos de cálculo de márgenes, tendencias y predicciones [RF-21 al RF-27]. Etapa 4: Tareas Asíncronas • Webhooks y configuración para envío de correos [RF-15, RF-30]. |
| Fase 05: Implementación | 26 de Noviembre | Etapa 1: Testing y Despliegue • Despliegue en servidor . • Testing End-to-End, carga concurrente y backups [RNF-04, RNF-14]. |